PLANO DE MIGRAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

De Jekyll (GitHub Pages) para ReadMe

Plataforma Opus Open Finance

Gerência de Produto · Opus Software

Documento de trabalho — v1 · Julho de 2026

# Sumário

# 1. Objetivo deste documento

Este documento reúne o entendimento inicial e o plano proposto para migrar a documentação da Plataforma Opus Open Finance da atual estrutura em Markdown renderizada por Jekyll (GitHub Pages, com swagger-ui para as APIs) para a ferramenta ReadMe. Serve como base de alinhamento entre a Gerência de Produto e as partes envolvidas antes do início da execução.

O escopo cobre: (a) diagnóstico do estado atual, (b) como o ReadMe funciona nos pontos que nos afetam, (c) as lacunas entre o que temos e o que o ReadMe espera, (d) um plano de migração em fases e (e) as decisões que ainda precisam ser tomadas.

# 2. Diagnóstico do estado atual

Temos dois repositórios em jogo: o atual, em produção, e a nova estrutura reorganizada que servirá de base para o ReadMe.

## 2.1. Repositório atual — “Documentation” (Jekyll)

É o site completo em produção, no formato antigo. Números levantados:

| Item | Situação |
| --- | --- |
| Páginas de conteúdo | 312 arquivos .md (+7 .markdown) |
| Especificações de API | 206 arquivos .yml / .yaml (OpenAPI/OAS) |
| Arquivos HTML | 293 (inclui o swagger-ui e páginas geradas) |
| Idiomas | 3 — Português (pt-br), Inglês (en) e Espanhol (es) |
| Motor / tema | Jekyll com o tema just-the-docs |
| Abertura das APIs | Links para swagger-ui/index.html?api=... e download direto do .yml |

## 2.2. Nova estrutura — “Doc-v2” (reorganização)

A boa notícia é que o Doc-v2 não é apenas um esqueleto vazio: já contém conteúdo real reescrito, numa arquitetura de informação muito mais limpa e navegável.

| Item | Situação |
| --- | --- |
| Páginas de conteúdo | 50 arquivos .md (~4.100 linhas de conteúdo real) |
| Idiomas | Apenas Português (pt-br) por enquanto |
| Especificações de API | Nenhum .yml ainda (as OAS seguem só no repo antigo) |
| Seções de topo | introducao · produtos · para-desenvolvedores · implantacao · preparativos-producao · acompanhamento-producao |
| Formato dos arquivos | Ainda com frontmatter Jekyll/just-the-docs |

Recomendação de ponto de partida: comece pelo Doc-v2 em pt-br. É conteúdo pronto, enxuto e já reorganizado — ideal para validar o fluxo completo no ReadMe antes de enfrentar o volume dos três idiomas e das 206 specs.

# 3. Como o ReadMe funciona (pontos que nos afetam)

- Linguagem: Markdown com componentes próprios. Nosso projeto está no padrão ReadMe Refactored, que usa MDX (Markdown + componentes no estilo JSX). O corpo do texto em Markdown padrão migra quase sem mudança.

- Frontmatter: cada página usa YAML no topo — mesmo conceito do Jekyll, mas com campos diferentes (title, category, slug, etc.).

- APIs (OpenAPI): os .yml sobem como API Reference nativa, interativa e com “Try It!”. O swagger-ui deixa de ser necessário.

- Idiomas: localização nativa no Refactored — as versões em inglês e espanhol convivem no mesmo projeto, com seletor de idioma para o leitor.

- Renderização: o ReadMe hospeda e renderiza com o motor dele. Deixamos de buildar o site com Jekyll.

- Sincronização com GitHub: não é automática por padrão — precisa ser configurada (ver seção 6).

# 4. Lacunas entre o Doc-v2 e o ReadMe

O conteúdo está pronto, mas quatro ajustes são necessários para o ReadMe aceitar as páginas corretamente:

- Frontmatter: os campos do Jekyll/just-the-docs (layout, parent, nav_order, has_children, lang) não existem no ReadMe e precisam ser convertidos.

- Links internos: hoje apontam para arquivos .html (ex.: conceitos-basicos/index.html). No ReadMe passam a apontar para os slugs das páginas.

- Referências de API: as chamadas a swagger-ui/index.html?api=... e os downloads de .yml devem ser substituídos por referências à API Reference nativa do ReadMe.

- Idiomas e specs: o Doc-v2 ainda só tem pt-br e nenhum .yml — en/es e as 206 OAS ainda precisam ser trazidos do repositório antigo.

# 5. Conversão de frontmatter (de-para)

Mapeamento entre os campos que usamos hoje no Jekyll e o que o ReadMe espera:

| Campo hoje (Jekyll) | No ReadMe | Observação |
| --- | --- | --- |
| title | title | Mantém-se — campo obrigatório. |
| parent / nav_order / has_children | category (uri) / position / parent (uri) | A hierarquia do menu passa a ser definida por estes campos ou por arquivos _order.yaml. |
| layout: default | — (remover) | Não existe no ReadMe. |
| lang: “pt-br” | — (tratado pela localização) | O idioma passa a ser gerido pelo recurso nativo de localização. |
| (nome do arquivo) | slug | Se não definido, o slug é derivado do nome do arquivo. |

Exemplo — antes (Jekyll):

---

layout: default

title: OpusTPP

parent: Produtos

nav_order: 2

has_children: false

lang: “pt-br”

---

Depois (ReadMe):

---

title: OpusTPP

category:

uri: produtos

slug: opustpp

---

# 6. Modelo de sincronização com o GitHub

Há dois modelos possíveis. A escolha impacta o fluxo de trabalho da equipe:

| Modelo | Como funciona | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Bi-Directional Sync | Conexão nativa GitHub ↔ ReadMe, duas vias: o que se edita num lado reflete no outro. | Recomendado — mais próximo do fluxo atual em GitHub e permite edição também no editor do ReadMe. |
| Push unidirecional (rdme / GitHub Action) | O repositório é a fonte; a cada push, um workflow envia para o ReadMe. | Se quisermos o Git como única fonte de verdade, sem edição pelo editor do ReadMe. |

Atenção: o Bi-Directional Sync exige um repositório VAZIO no momento de conectar (sem commits, sem README.md). Não dá para apontar direto para o repo atual do Jekyll cheio de conteúdo — provavelmente usaremos um repositório novo, o que combina com a proposta de reestruturação.

# 7. Idiomas (pt-br, en, es)

A localização é nativa do ReadMe Refactored — não precisamos manter três sites separados como hoje. As versões convivem no mesmo projeto, e o leitor troca de idioma por um seletor. Como já temos o conteúdo pronto nos três idiomas no repositório antigo, o trabalho é mais de importar cada versão para o idioma certo do que traduzir do zero.

Para começar, faz sentido consolidar primeiro o pt-br no novo formato e, com o fluxo validado, replicar en e es.

# 8. Plano de migração por fases

| # | Fase | Entregável / resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Piloto de conversão | 3–5 páginas do Doc-v2 pt-br convertidas (frontmatter + links) e publicadas para validar o visual e o fluxo. |
| 2 | Conversão em lote (pt-br) | As 50 páginas convertidas de uma vez, com a estrutura de categorias montada. |
| 3 | OpenAPI / APIs | Upload das specs .yml como API Reference nativa; substituição dos links de swagger-ui. |
| 4 | Idiomas | Importação das versões en e es via localização nativa. |
| 5 | Sync com GitHub | Conexão do repositório (vazio) via Bi-Directional Sync e definição do fluxo de edição. |
| 6 | Revisão e go-live | Conferência de links, navegação, busca e domínio; publicação oficial. |

# 9. Riscos e pontos de atenção

- Repositório de sync precisa iniciar vazio — planejar a criação de um repo novo.

- Links internos e âncoras: risco de links quebrados na conversão .html → slug; validar com verificação automatizada.

- As 206 specs OAS ainda não estão no Doc-v2 — definir como serão organizadas (por perfil/produto) antes da Fase 3.

- Componentes específicos do Jekyll (includes, Liquid, botões de download) exigem adaptação manual pontual.

- Consistência entre os três idiomas: garantir que a estrutura de páginas seja espelhada.

# 10. Decisões pendentes

- Confirmar a estrutura final de categorias do Doc-v2 (aguardando versão do gestor).

- Escolher o modelo de sync: Bi-Directional (recomendado) ou push unidirecional.

- Definir como as specs OAS serão agrupadas na API Reference.

- Definir a ordem de entrada dos idiomas e o domínio/URL final do hub.

- Criar o repositório novo (vazio) para o sync, quando o modelo for decidido.

Próximo passo sugerido: aprovar este plano e executar a Fase 1 (piloto) com 3–5 páginas para ver o resultado real no ReadMe.